開発許可（都市計画法第29条許可）に基づく申請手続き（フロー図）

事前審査願いの提出　（毎月、月末締め切り）

↓　　　　　　　　提出部数　12部（詳細版８部＋簡易版４部）

関係官署等に意見照会

↓

野洲市開発行為事前審査会で審査（毎月18日前後）

↓

審査結果（要件）を申請者へ通知（審査会開催月末日頃）

↓

関係官署等と協議（関係官署等へ協議書２部提出→１部返却）

・県・市等関係機関との協議、官民境界確定、道路・河川等の占用許可等

↓　　　　　・必要により、都市計画法第32条協議申請（正副２部）

29条開発許可申請（正副２部）

↓

開発許可書交付　　　　　　　　　・調整区域内農地の場合→　農地転用許可同時許可

・市街化区域内農地の場合→　農地転用届出

↓

工事着手届提出（１部）

↓

工事完了届提出　（※　公共施設の帰属のある場合は、公共施設工事完了届同時提出）

↓　　　　（※　32条による里道・水路の表示・保存登記の登記済証添付のこと。）

工事完了検査　→　手直し　→　手直し報告

↓　　　　（新設公共施設の帰属のための登記関係書類および里道・水路の相互帰属のための登記書類を市に提出し、その受領書の写し提出のこと。）

検査済証交付　　（公共施設検査済証同時交付）

↓

完了公告＝開発行為完了

（完了公告があるまで、建築工事は出来ません）